1. 緒論 (Introduction)

- 研究動機：現有的 SQL 解析器多半僅關注語法（Syntax），無法處理查詢的語意（Semantic），如別名（Alias）的真實歸屬或欄位來源驗證。在零信任架構 (ZTA) 背景下，這種語意覺知的缺失可能導致授權繞過或資安漏洞。此外，本專案可透過 Database Proxy 產生的稽核日誌快速建立高品質資料集，進而用於專家模型 (SLM/LLM) 的微調。

- 背景說明：本專案旨在開發專為 MSSQL 環境設計的高效能 SQL 轉 AST 解析器，確保每筆查詢皆能根據真實的資料庫元數據 (Metadata) 進行驗證。

- 相關性：此工具為資安審計與資料庫存取控制代理 (ZTA Proxy) 的核心組件，完全符合進階軟體測試方法論之實踐。

2. 實施計畫 (Implementation Plan)

- 開發方法：嚴格遵守 TDD (測試驅動開發) 的「紅燈-綠燈-重構」循環，確保解析邏輯的 100% 可靠性與測試覆蓋率。

- 技術組件：

  - 零拷貝詞法分析器 (Zero-copy Lexer)：透過基於索引的掃描技術優化記憶體效率與處理速度。

  - 遞迴下降解析器 (Recursive Descent Parser)：手刻解析邏輯以精準建構抽象語法樹 (AST)。

  - 語意綁定器 (Semantic Binder)：利用 CSV 元數據處理別名綁定與星號 (SELECT *) 展開，解決語意歧義。

- 使用工具：Python 3.10+、pytest 測試框架、GitHub 專案管理工具（Issues, PR, Actions）。

3. 分工安排：人機協作 (Division of Work)

- Lead Architect (Human)：負責系統架構設計、資安規則審核，以及 GitHub Issues 與任務進度管理。

- AI 成員 - Gemini 3 Pro：擔任測試案例工程師，負責生成完整的 pytest 套件並定義等價類 (Equivalence Partitioning)。

- AI 成員 - Claude：擔任品質保證與重構專家，分析邊界案例 (Boundary Value Analysis) 並優化複雜語意邏輯。

- AI 成員 - GitHub Copilot：擔任開發助理，處理基礎代碼片段與正規表示式 (Regex) 標記。

4. 開發時程 (Timeline)

- 第 5 週：提交計畫書與初始化 GitHub 儲存庫（完成 README 與 Issue 規劃）。

- 第 7 - 9 週：實作詞法分析器 (Lexer) 與基礎解析器 (Parser) 之 TDD 開發。

- 第 10 - 12 週：開發語意綁定器 (Binder) 邏輯（處理別名與星號展開）。

- 第 13 - 15 週：整合測試、風險評估，並撰寫測試策略文件 (Test Strategy Document)。

- 第 16 週：最終繳交、GitHub 完整紀錄審核與成果發表。